## Slide 1
网页组项目汇报
花如壮
2019/05/23

## Slide 2
进度规划
本周汇报
项目进度

## Slide 3
进度规划

## Slide 4
UI基本完成初稿的设计
后端完成接口和后台
第一周
UI确定最终页面设计
前端测试接口，完成首页部分板块
后端接口后台部署上线
第二周
前端完成首页/注册页
后端配合接口测试调bug
UI对稿子可能存在的问题稍作修改
第三周
第五周
第四周
前后端代码整合，部署上线
集中修复测试bug
前端完成查询页/404页面
前后端代码整合

## Slide 5
本周汇报

## Slide 6
UI 100%
前端100%
后端100%
本周项目汇报
完成了部分细节修改，完善了提示信息，首页底栏，404页面的修改。
修改了底栏，404页面和查询也输入框等细节。
完成了反爬虫，项目压测，以及与前端整合代码并部署服务器的相关工作。

## Slide 7
项目进度

## Slide 8
项目进度
100%

## Slide 9
感谢
花如壮
2020 / 05 / 23